Технически план за реализация (step-by-step)

AI Marketing Platform (Meta Ads) – Implementation Plan
Версия: 0.2 • Дата: 02.03.2026

# Как да използваш този план

Следвай стъпките последователно. Всяка подстъпка има конкретен изход (deliverable).

Всички архитектурни решения са фиксирани в документа „Technical Foundations and ADRs v0.1“.

Не започвай следващ етап, докато изходът на текущия етап не е готов и проверен.

# 0. Фиксирани решения и документи (вече подготвени)

Technical Foundations and ADRs v0.1 (архитектура и решения).

Data Model v0.1 (PostgreSQL таблици, индекси, RLS).

API Contract v0.1 (/api/v1 endpoints).

Meta Integration Runbook v0.1.

AI Guardrails and Best Practices v0.1.

Ops, Security and CI/CD Runbook v0.1.

Изход: постави тези документи в repo/docs/ като източник на истина.

# 1. Проектна структура и базови инструменти

## 1.1 Създай monorepo

1.1.1 Създай GitHub репо: ai-marketing-platform.

1.1.2 Създай структура на папките и файловете:

repo/

backend/

frontend/

infra/

docs/

scripts/

docker-compose.yml

README.md

Изход: празен repo с базова структура и README.

## 1.2 Стандарти за код и качество

1.2.1 Добави EditorConfig (tabs/spaces, newline, charset).

1.2.2 Backend: Spotless + Checkstyle (или Spotless само) и Maven Enforcer (Java 21).

1.2.3 Frontend: ESLint + Prettier + TypeScript strict.

1.2.4 Commit conventions: Conventional Commits (feat:, fix:, chore:).

Изход: lint/format работят локално и в CI.

## 1.3 CI pipeline (без deploy)

1.3.1 GitHub Actions workflow: backend-ci.yml (mvn test).

1.3.2 GitHub Actions workflow: frontend-ci.yml (npm ci + build).

1.3.3 Добави зависимостни кешове (Maven cache, npm cache).

Изход: при PR се изпълняват тестове и build-и.

# 2. Local dev среда (docker-compose)

## 2.1 docker-compose services

PostgreSQL 16, с volume за data.

Redis 7 (rate limiting и кеш).

Mailpit (локално прихващане на email).

2.1.1 Конфигурирай Postgres user/db: amp (ai marketing platform).

2.1.2 Добави healthchecks за Postgres и Redis.

2.1.3 Добави scripts: scripts/db-reset.sh, scripts/db-seed.sh.

Изход: локален stack се стартира с docker compose up и е стабилен.

## 2.2 Backend local профил

2.2.1 application-local.yml: DB connection към docker Postgres.

2.2.2 Активирай Flyway на startup.

2.2.3 Добави dev auth режим: приемай локално подписан JWT само в local профил.

Изход: backend тръгва локално без AWS и без Cognito.

# 3. Backend skeleton (Spring Boot)

## 3.1 Генериране и зависимости

3.1.1 Създай Spring Boot проект (Java 21, Maven).

3.1.2 Добави зависимости: spring-web, spring-validation, spring-security, spring-data-jpa, flyway, actuator, jackson, springdoc-openapi.

3.1.3 Добави AWS SDK (S3, SQS, KMS, Secrets Manager) в пакет adapters.

Изход: работещо API приложение с /actuator/health.

## 3.2 Архитектурни модули (модулен монолит)

3.2.1 Създай package структура:

com.amp.auth        # JWT/Cognito validation, current user

com.amp.tenancy     # tenant context, policies, RLS helpers

com.amp.agency      # agency management

com.amp.clients     # client + profile + permissions

com.amp.meta        # oauth, sync, publish adapters

com.amp.creatives   # assets, packages, analysis

com.amp.campaigns   # wizard, drafts, publish orchestration

com.amp.insights    # metrics, aggregation

com.amp.ai          # suggestions + guardrails

com.amp.reports     # html/pdf generation, send

com.amp.audit       # audit log

com.amp.ops         # feature flags, config, health dashboards

Изход: кодова база с ясни граници и минимални зависимости между модулите.

## 3.3 Security основа

3.3.1 Имплементирай Cognito JWT валидатор за staging/prod профили.

3.3.2 Имплементирай CurrentUserResolver: зарежда user_account от DB по cognito_sub.

3.3.3 Имплементирай RBAC guards (role checks) + client-scoped permission checks.

3.3.4 За pure JWT API: CSRF е изключен, CORS е стриктен по origin-и.

3.3.5 Добави rate limiting middleware (Redis token bucket) за чувствителни endpoints (oauth callback, upload init).

Изход: сигурен API слой с контрол на достъп.

## 3.4 Audit logging

3.4.1 Създай audit_log таблица (Flyway миграция).

3.4.2 Направи AuditService: записва actor, action, entity, before/after, correlation_id.

3.4.3 Интегрирай AuditService в критичните операции: META_CONNECT, PUBLISH, SUGGESTION_APPROVE, SUGGESTION_APPLY, REPORT_SEND, ROLE_CHANGE.

Изход: всяко критично действие има следа.

# 4. Database и миграции (Flyway)

## 4.1 Създай базова схема

4.1.1 V001__init.sql: agency, user_account, client, client_profile, user_client_permission, audit_log.

4.1.2 V002__meta.sql: meta_connection, meta_sync_job.

4.1.3 V003__creatives.sql: creative_asset, creative_analysis, copy_variant, creative_package, creative_package_item.

4.1.4 V004__campaigns.sql: campaign, adset, ad, insight_daily.

4.1.5 V005__ai_reports.sql: ai_suggestion, ai_action_log, report, feedback.

Изход: DB schema = Data Model v0.1.

## 4.2 RLS и tenant context

4.2.1 Активирай RLS за tenant таблиците (client, client_profile, meta_connection, creative_asset, campaign и др.).

4.2.2 Във backend: при всяка request транзакция изпълнявай SET LOCAL app.current_agency_id = '<agencyId>'.

4.2.3 Owner admin endpoints използват отделен DB user без RLS policies.

Изход: database-level защита срещу tenant data leak.

# 5. Frontend skeleton (Vue 3)

## 5.1 Setup

5.1.1 Vue 3 + TypeScript + Vite project в frontend/.

5.1.2 Инсталирай Vuetify и конфигурирай theme (primary/secondary, typography).

5.1.3 Добави Vue Router с route guards по role.

5.1.4 Добави Pinia stores: auth, agency, clients, meta, creatives, campaigns, suggestions, reports.

Изход: работещ UI shell с login gate и базова навигация.

## 5.2 UI дизайн система (минимум за MVP)

5.2.1 Определи 8pt spacing system, типография и таблици.

5.2.2 Стандартни компоненти: DataTable, Modal, ConfirmDialog, StatusChip, KPIStatCard, TimelineList.

5.2.3 UX правила: loading states, empty states, error states.

Изход: консистентни екрани и повторно използваеми компоненти.

# 6. Модул: Clients и Knowledge Base

6.1 Backend: Clients CRUD + permissions endpoints (API Contract 6.1–6.3).

6.2 Frontend: Clients list + Client details + Profile editor.

6.3 Добави валидации и audit log за create/update.

6.4 Добави seed/demo data за локално развитие.

Изход: агенцията може да създава клиент и да попълва профил/бриф.

# 7. Модул: Creative Library

## 7.1 S3 upload flow

7.1.1 Backend: create upload endpoint -> генерира presigned PUT URL и записва creative_asset(UPLOADING).

7.1.2 Frontend: upload UI (drag&drop) + progress + checksum.

7.1.3 Backend: complete endpoint -> валидира checksum/size -> status=READY -> enqueue creative-analyze job.

7.1.4 Worker: creative-analyze job -> извлича метаданни и генерира analysis_json (quality, тагове).

Изход: качване на криейтиви без минаване през API и с async анализ.

## 7.2 Creative Packages и Approval

7.2.1 Backend: CRUD за copy_variant, creative_package и creative_package_item.

7.2.2 Frontend: екран Packages – създаване на пакет от assets + copy варианти.

7.2.3 Workflow: DRAFT -> IN_REVIEW -> APPROVED.

7.2.4 Permission: APPROVE може само AGENCY_ADMIN или user с APPROVE permission за клиента.

Изход: агенцията има библиотека и одобряеми пакети за тестване.

# 8. Модул: Meta Integration

## 8.1 Connect/Reconnect

8.1.1 Backend: connect/start -> authorizationUrl + state.

8.1.2 Backend: oauth/callback -> exchange code -> encrypt token -> meta_connection CONNECTED.

8.1.3 Frontend: Connect wizard (избор на ad account/pixel).

8.1.4 Backend: disconnect -> status DISCONNECTED + audit log.

Изход: стабилно свързване към Meta per client.

## 8.2 Sync jobs

8.2.1 Worker: initial sync job по Meta Integration Runbook v0.1.

8.2.2 Worker: daily sync job с 7-day reconciliation.

8.2.3 Backend: sync status endpoint за UI.

8.2.4 Monitoring: CloudWatch alarms за failed jobs и DLQ.

Изход: данните се синхронизират ежедневно и са видими в UI.

# 9. Модул: Campaign Builder (Assisted) и Publish

9.1 Backend: wizard/preview – генерира draft campaign структура на база questionnaire + избрани packages.

9.2 Frontend: Wizard UI – стъпки (цел, бюджет, аудитории, placements, packages) + preview screen.

9.3 Backend: publish endpoint (idempotent) -> enqueue publish job.

9.4 Worker: publish job -> create campaign/adsets/ads via Meta API -> запиши meta IDs.

9.5 Audit: publish action лог, request/response snapshots.

Изход: агенцията може да пусне кампании през платформата.

# 10. Модул: Insights, KPIs и Dashboard

10.1 Backend: KPI endpoints (агрегации от insight_daily) по период и entity.

10.2 Frontend: Dashboard – KPI cards + графики + таблица топ кампании/ads.

10.3 Data freshness: UI индикатор последен sync и preliminary статус за последни 2 дни.

Изход: агенцията и клиентът виждат KPI и трендове.

# 11. Модул: AI Suggestions (Assisted) с Guardrails

## 11.1 Suggestion generation job

11.1.1 Worker nightly-suggestions job: изчислява правила върху insight_daily.

11.1.2 Генерира ai_suggestion само ако са изпълнени: minimum data window, thresholds, cooldown не е активен, freeze не е активен.

11.1.3 Записва confidence и risk_level.

11.1.4 Създава максимум 1 budget suggestion за adset в рамките на 7 дни.

## 11.2 Approval/edit/apply

11.2.1 Frontend: Suggestions inbox с филтри и детайлна rationale секция.

11.2.2 Backend: PATCH suggestion за редакция на payload преди approval.

11.2.3 Backend: approve -> статус APPROVED -> enqueue apply job.

11.2.4 Worker: apply job -> call Meta API -> запиши ai_action_log -> статус APPLIED или FAILED.

Изход: AI предлага обосновано, хората одобряват, системата прилага с audit trail.

# 12. Модул: Reports (monthly) + PDF

12.1 Worker monthly-reports job: генерира DRAFT report за всички активни клиенти.

12.2 Backend: report endpoints (list, get, edit, approve, send).

12.3 PDF generation: render HTML -> PDF (OpenHTMLtoPDF) -> upload в S3.

12.4 Email send: SES изпраща линк към клиентския портал + report id.

12.5 Client portal: read-only изглед на KPI + отчет.

Изход: агенцията генерира и изпраща професионални отчети.

# 13. Hardening: Security, Observability, Performance

13.1 Добави OpenTelemetry instrumentation и correlation_id propagation.

13.2 Добави CloudWatch dashboards и аларми (DLQ, error rate, p95 latency, sync freshness).

13.3 Добави WAF rate limiting правила.

13.4 Добави DB индекси по agency_id/client_id/date (по Data Model).

13.5 Добави caching за тежки справки (Redis, TTL 5–15 мин).

Изход: стабилна система, готова за реални клиенти.

# 14. Infrastructure as Code (Terraform) и deploy

14.1 Terraform modules: vpc, ecs, alb, aurora, s3, cloudfront, sqs, eventbridge, secrets, kms, ses, waf.

14.2 Staging deploy: автоматичен при merge в main.

14.3 Production deploy: при release tag v0.x.y.

14.4 Smoke tests след deploy: health, DB, S3, SQS, Meta connect (staging).

Изход: repeatable deploy без ръчни промени.

# 15. QA, Pilot и Release

15.1 Test strategy: unit + integration (Testcontainers) + end-to-end (Playwright).

15.2 Pilot: 1 агенция, 1–2 клиента, Assisted only, без Autopilot.

15.3 Success metrics: sync stability, publish success rate, report adoption, нисък churn на промени.

15.4 Release v1.0: feature freeze, security review, обновени runbooks.

# Приложение: Минимален backlog за MVP (epics)

E1: Auth + RBAC + Tenant isolation + Audit

E2: Clients + Knowledge Base + Permissions

E3: Creative Library + Packages + Approval

E4: Meta Connect + Sync + Dashboard KPIs

E5: Campaign Wizard + Publish

E6: AI Suggestions (assisted) + Guardrails

E7: Monthly Reports + PDF + Email + Client Portal

E8: Ops hardening + CI/CD + Terraform + Monitoring